(Inserte el logo de su empresa aquí)

________________________________________________________________

- [Nombre del Proyecto]

Plantilla de recuperación de proyecto

________________________________________________________________

Preparado por: [Nombre]

Fecha de Publicación: [dd/mm/aaaa]

______________________________________________________________________

Historia de revisiones

| Versión | Fecha | Autor(es) | Notas de revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | [Autor Original] |  |

Declaración de propiedad intelectual

Esta plantilla es propiedad intelectual de Tenstep Latinoamérica. Puede ser usada y modificada dentro de los términos y condiciones de la licencia de uso de Tenstep. (Premium). El uso no autorizado, la venta, reventa, copia, etc. Están estrictamente prohibidos por las leyes internacionales correspondientes.

Este comentario podrá ser eliminado de la versión final del documento

® Todos los derechos reservados

| Nombre del proyecto: |  |
| --- | --- |
| Descripción del proyecto: |  |
| Gerente actual: |  |
| Gerente de Recuperación: |  |
| Patrocinador: |  |
| Fechas de evaluación: |  |

| Inicio del Proyecto |  | Si/No |
| --- | --- | --- |
|  | ¿Ha sido identificado el patrocinador correcto y se ha aprobado formalmente el proyecto? |  |
|  | ¿Los gerentes y el patrocinador apropiados han redactado y aprobado el Proyecto? |  |
|  | ¿Participaron los grupos de interés clave en la planeación? |  |
|  | ¿Son adecuados los requerimientos de recursos? |  |
|  | ¿Ha sido creado un plan de trabajo válido del proyecto? |  |
|  | ¿Ha sido creada una estimación sólida en términos de esfuerzo, costo y duración? |  |
|  | ¿Se utilizarán procedimientos de gestión del proyecto sólidos para controlar el proyecto? (Hacer mayor análisis, ver ejemplos) |  |
|  | ¿Tiene el gerente de proyecto un proceso listo para gestionar totalmente la calidad? |  |
|  | ¿Existe un acuerdo del nivel y frecuencia de la comunicación formal que se espera durante el proyecto? |  |
|  | ¿El gerente de proyecto tiene claro qué recursos necesita y cuando serán necesitados? |  |
|  | ¿Se ha establecido un número de hitos para revisar el avance hasta ahora y validar si el proyecto se encuentra de acuerdo al cronograma? |  |

Cualquier pregunta que haya sido contestada con “no” debe ser explorada y explicada. Usualmente esto es un indicador de que hay razón para preocuparse. Entre más preguntas se respondan con “no”, más problema potencial habrá para el proyecto. (Remuévase este comentario del documento final).

| Preguntas Continuas Validar con hitos clave |  |  | Si/No |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión del Proyecto |  |  |  |
|  | ¿El gerente del proyecto utiliza el plan de trabajo para gestionar el trabajo llevado a cabo por el equipo? |  |  |
|  | ¿El plan de trabajo refleja con precisión el trabajo que queda por hacer? |  |  |
|  | ¿Puede el gerente de proyecto explicar claramente en donde se encuentra el proyecto contra donde se debería encontrar en este momento? |  |  |
|  | ¿Todos los entregables especificados en el Proyecto serán completados? |  |  |
|  | ¿Se están utilizando procesos sólidos para gestionar incidencias, el alcance y el riesgo? |  |  |
|  | ¿Debe actualizarse el Proyecto para que refleje cualquier cambio mayor al proyecto? |  |  |
|  | ¿El gerente de proyecto se está comunicando eficientemente a través de juntas y reportes para evaluar la condición del proyecto? |  |  |
|  | ¿Las expectativas del cliente están siendo manejadas de manera adecuada? |  |  |
|  | ¿Está el proyecto al día en términos de costo, duración y calidad? |  |  |
|  | ¿Están satisfechos los clientes de negocio con el avance del proyecto hasta el momento? |  |  |
| Al final de los requisitos del negocio |  |  |  |
|  |  | ¿Los clientes de negocio han revisado y aprobado los requerimientos? |  |
|  |  | ¿Qué otros entregables produjo el proyecto durante esta fase? ¿Los clientes de negocio apropiados los aprobaron? Ejemplos de estos incluyen: - Diseño conceptual del sistema - Evaluación de la estrategia - Estrategia de conversión de datos - Estrategia de entrenamiento |  |
|  |  | ¿El proyecto sigue los estándares, directrices y políticas apropiados de la empresa? |  |
| Al final de las fases de diseño, construcción y evaluación |  |  |  |
|  |  | ¿Qué entregables produjo el proyecto durante cada fase? ¿Los clientes de negocio apropiados los aprobaron? Ejemplos de estos incluyen: - Diseño técnico - Plan de evaluación - Plan de entrenamiento - Plan de conversión de datos - Solución probada |  |
|  |  | Si los entregables anteriores no son creados, hay que analizar el cómo se llevó a cabo la evaluación, cómo se llevará a cabo el entrenamiento y cómo se convertirán los datos. |  |
|  |  | ¿El proyecto está siguiendo los estándares, directrices y políticas apropiados de la empresa? |  |
|  |  | ¿Está el proyecto siguiendo los estándares de arquitectura tecnológica de la empresa? |  |
| Después de que la solución es implementada |  |  |  |
|  |  | ¿La solución fue formalmente aprobada y aceptada por el Patrocinador del Proyecto antes de serle dado el estatus de producción? |  |
|  |  | ¿Esta el equipo de proyecto está dando soporte inicialmente a la solución de producción? |  |
|  |  | ¿Los problemas iniciales han sido resueltos oportunamente? |  |
|  |  | ¿La solución ha realizado una transición apropiada al equipo de soporte? |  |

Cualquier pregunta que haya sido contestada con “no” debe ser explorada y explicada. Usualmente esto es un indicador de que hay razón para preocuparse. Entre más preguntas se respondan con “no”, más problema potencial habrá para el. (Remuévase este comentario del documento final).