(Inserte el logo de su empresa aquí)

______________________________________________________________________

- Nombre del Proyecto

- Agenda para el arranque del proyecto

______________________________________________________________________

- Preparado por: [Nombre]

Fecha de Publicación: dd/mm/aaa

___________________________________________________________________________

Historia de revisiones

| Version | Date | Author(s) | Revision Notes |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | (Autor Original) |  |

Derechos reservados y declaración de propiedad intelectual

Esta plantilla es propiedad intelectual de Tenstep Latinoamérica. Puede ser usada y modificada dentro de los términos y condiciones de la licencia de uso de Tenstep. (Premium). El uso no autorizado, la venta, reventa, copia, etc. Están estrictamente prohibidos por las leyes internacionales correspondientes.

Este comentario podrá ser eliminado de la versión final del documento

Algunos tips relacionados con la junta de arranque

Los proyectos no siempre se llevan a cabo a través de una secuencia organizada de procesos de planeación, aprobación y ejecución. Algunas veces, antes de que alguien se de cuenta, puede estar ejecutando un proyecto cuando descubre que existen diferentes niveles de entendimiento entre el equipo de trabajo, clientes y grupos de interés acerca de lo que está sucediendo y por qué. Una junta de arranque de proyecto puede servir.

Temas a tratar

La junta de arranque de proyecto es el momento para reunir a todos los miembros del equipo, clientes y representantes de los principales grupos de interés y formalmente establecer la etapa de inicio del proyecto. Como todas las juntas formales, deberá existir una agenda. Es necesario cubrir diversos tópicos como parte de esta junta:

- Introducción de los participantes

- Recapitular la información del proyecto incluyendo: El propósito del proyecto, el alcance, los entregables mayores, los riesgos, los supuestos, el tiempo, esfuerzo y presupuesto estimado, las fechas límite.

- Discutir la importancia de los roles y responsabilidades del equipo de proyecto, los clientes y los interesados clave en el proyecto. La gran mayoría de las personas que estarán involucradas con el proyecto deberán asistir. Si hay una confusión acerca del rol de cada persona u organización, este es el momento para aclarar las dudas.

- Se debe revisar el enfoque general y la línea de tiempo para desarrollar el proyecto. Esto dará a la gente una buena idea de cómo deberá desarrollarse. En particular, se debe asegurar que la gente entiende lo que ellos necesitan estar haciendo desde el corto plazo hasta la el soporte a la implementación del proyecto.

- Se debe discutir y responder cualquier pregunta sobresaliente. El propósito de la discusión no es repetir cual es el propósito del proyecto, sino permitir que la gente exprese su punto de vista y realice preguntas específicas o preocupaciones en relación al proyecto.

- Es necesario confirmar que el proyecto está en curso. Si no lo estaba antes, deberá iniciar inmediatamente después.

Otros aspectos a considerar

Participantes: El equipo de proyecto, cliente y representantes de los grupos de interés, deben participar. Si esto equivale a invitar a mucha gente, por confort, se debe considerar solo la participación de los jugadores de mayor rango o representatividad. Posteriormente se pueden establecer reuniones subsecuentes con los grupos restantes, o bien mandar la información relevante de la junta a la gente que no pudo participar.

Duración: Aunque la mayoría de las juntas de arranque de proyecto pueden ser conducidas en una o dos horas, otras pueden necesitar un día o dos. Las juntas de arranque de gran duración, son particularmente importantes si el proyecto es muy complejo o de gran controversia. En algunos casos, las juntas de gran duración como un mecanismo para recopilar o confirmar los requerimientos de negocio, aunque ese no sería el objetivo principal.

Preparación. Nunca se tiene una segunda oportunidad para crear una buena impresión. Esto es cierto con la junta de arranque. Se usa la junta para ayudar a establecer expectativas para el proyecto. Si la junta no es organizada correctamente, resulta caótica o un desperdicio de tiempo, los participantes probablemente se formarán la misma percepción del proyecto. El gerente de proyecto necesita preparer muy bien la junta y su manera de conducirla de manera natural y que fluya suavemente. El gerente de proyecto debe hablar con el patrocinador del proyecto de manera anticipada para asegurar que los dos están de acuerdo respecto a como se llevará a cabo la junta.

(Remover este comentario del documento final)

- Este documento puede ser usado como está o bien, preparar diapositivas donde se desarrollen los puntos enumerados a continuación:

Agenda para la junta de arranque del proyecto

- Introducción de los participantes

(Es conveniente que se presenten todos si no se conocen entre sí)

- Revisar la definición del proyecto

(Usar como base el documento de definición del proyecto y el plan de trabajo, es importante enfatizar en  las razones de negocio que dan origen al proyecto).

- Explicar el propósito del proyecto

(Por que se desarrollará el proyecto? Hablar de los objetivos? De las restricciones, por que se integró al equipo de tal o cual forma, etc…)

- Explicar el alcance

(Hablar de los entregables que serán producidos, hacer énfasis en aquello que no está incluido en el proyecto)

- Explicar los riesgos que se anticipan

(Mencionar los riesgos que se prevén y como se propone que sean manejados, preguntar al equipo si ellos ven algún riesgo adicional)

- Hablar de los supuestos

Mencionar los supuestos bajo los cuales se está desarrollando el proyecto. Explicar como actuar cuando un supuesto no se esté cumpliendo.

- Hablar del esfuerzo, duración y costo estimados

- Describir perfectamente los roles y responsabilidades y quien desempeñará cada uno de ellos.

- Preguntas

- Resumen, haciendo énfasis en los temas de mayor interés o preocupación.

- El proyecto ha iniciado!!